UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

“Universidad del Perú. Decana de América”

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

E.P. INGENIERÍA DE SOFTWARE

“Plan de Gestión de la Configuración”

Empresa: AETHER TECH

Grupo 2

Docente:

Wong Portillo, Lenis Rossi

Integrantes:

- Davalos Benito Rodrigo

- Limachi Sarmiento, Jose Luis

- Meza Torres, Joseph Omar

- Panta Labán, Leonardo Justo

- Uscamayta Sanchez, Gabriel Omar

- Villanueva Aguirre, Cesar Alexander

2025 - I

# Introducción

## Situación de la empresa

AETHER_TECH es una empresa innovadora que ofrece soluciones tecnológicas de alto nivel, ayudando a empresas y emprendedores a llevar sus proyectos al siguiente nivel. Fundada en 2019, nuestra empresa actualmente cuenta con tres proyectos en producción: un Sistema de Comercio Electrónico potenciado con IA para tiendas Falabella, un Sistema de Gestión de Distribuidores y Ventas para Lindcorp, y un Sistema de Gestión de Citas Médicas para EsSalud. Asimismo, contamos con un proyecto en desarrollo: un Sistema de Gestión de Almacenes para tiendas Cencosud. Algunos problemas que hemos detectado acerca del control de versiones son la falta de documentación adecuada de las versiones, los cambios realizados y las razones detrás de ellos, lo que puede dificultar la comprensión de la evolución del proyecto.

## Objetivo

Queremos implementar el plan de Gestión de Configuración para llevar un control claro y ordenado de los cambios que se realicen en el proyecto. Esto nos permitirá saber quién hizo cada modificación, en qué momento y con qué propósito. Además, ayuda a evitar errores por cambios mal gestionados, mejora el trabajo en equipo y nos asegura tener versiones estables del sistema a las que podamos volver si es necesario. En definitiva, es una forma de mantener el proyecto bien organizado y bajo control.

# Gestión

## Roles y Responsabilidades

| Roles | Responsabilidades |
| --- | --- |
| QA | Realizar pruebas para asegurar la calidad del producto y reportar los problemas encontrados. |
| Gestor de la configuración | Gestionar la infraestructura global de la gestión de la configuración y el entorno del equipo de desarrollo de los productos. |
| Project Manager | Supervisar el funcionamiento del plan de la gestión de la configuración. |
| Analista de QA | Analizar los requisitos y especificaciones para diseñar casos de prueba efectivos y exhaustivos. |
| Administrador de base de datos | Administrar y mantener la integridad, seguridad y rendimiento de la base de datos. |
| Desarrollador BackEnd | Desarrollar y mantener la lógica de negocio y la infraestructura del servidor. |
| Desarrollador FrontEnd | Desarrollar la interfaz de usuario visible y asegurar su integración con el backend. |

## Benchmarking de Herramientas, Gráfica de la infraestructura (de la herramienta elegida) mínimo 4

| Criterios | Git | Perforce | Mercurial | SVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gratuito | Sí | No (licencia) | Sí | Sí |
| Curva de aprendizaje | Alta | Alta | Media | Baja |
| Centralizado | No | Si | No | Sí |
| Distribuido | Sí | Parcialmente | Sí | No |
| Enfocado a instantaneas | Sí | Sí | Sí | No |
| Enfocado a deltas | No | Sí | No | Sí |
| Plataformas | Multiplataforma | Multiplataforma | Multiplataforma | Multiplataforma |
| Comunidad | Alto | Media | Bajo | Media |

- Justificación de la elección:

Considerando la disponibilidad y las funcionalidades necesarias para el desarrollo de este proyecto, se ha optado por utilizar Git, ya que su enfoque distribuido facilita un control más detallado del versionado del software.

- Herramienta seleccionada: Git

- Descripción:

Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite gestionar los cambios mediante el uso de instantáneas. Gracias a su arquitectura, cada colaborador cuenta con una copia completa del repositorio, lo que mejora la colaboración, permite trabajar sin conexión y ofrece mayor flexibilidad durante el desarrollo.

- Arquitectura de Git:

# Actividades de la GCS

### Identificación de la GCS

### Definir estructura de la librerías del repositorio

### Definición de Nomenclatura

ACRÓNIMO DEL PROYECTO + “-” + ACRÓNIMO DEL ELEMENTO + EXTENSIÓN

ACRÓNIMO DEL PROYECTO + “-” + SIGLAS DEL ELEMENTO + EXTENSIÓN

ACRÓNIMO DEL PROYECTO + “-” + ACRÓNIMO DEL ELEMENTO + N° + EXTENSIÓN

### Lista de Ítems

| Tipo ( E= Evolución F= Fuente S= Soporte) | Ítem | Nomenclatura | Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| E | Documento de Negocio | SGATC-DN.docx | SGATC |
| E | Cronograma del Proyecto | SGATC-CP.xlsx | SGATC |
| E | Project Charter | SGATC-PC.docx | SGATC |
| E | Documento de Especificación de Requisitos | SGATC-DER.docx | SGATC |
| E | Requisito de Usuario N 01 | SGATC-RU01.docx | SGATC |
| E | Requisito de Usuario N 02 | SGATC-RU02.docx | SGATC |
| E | Requisito de Usuario N 03 | SGATC-RU03.docx | SGATC |
| E | Requisito de Usuario N 04 | SGATC-RU04.docx | SGATC |
| E | Requisito de Usuario N 05 | SGATC-RU05.docx | SGATC |
| E | Requisito de Usuario N 06 | SGATC-RU06.docx | SGATC |
| S | Git-2.32.0-64-bit.exe |  |  |
| S | Visual Studio Code | SGATC-VSC.rar | SGATC |

### Definicion de Linea Base

| Hito | Fecha | N° de Linea Base | Items |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/05/25 | Linea Base 1 | Project Charter (SGATC-PC.xlsx) Cronograma del Proyecto (SGATC-CP.docx) Documento de Negocio (SGATC-DN.docx) Lista de requisitos (SGATC-LR.docx) Requisitos de usuario 01 (SGATC-RU01.docx) Requisitos de usuario 02 (SGATC-RU02.docx) Requisitos de usuario 03 (SGATC-RU03.docx) Requisitos de usuario 04 (SGATC-RU04.docx) Requisitos de usuario 05 (SGATC-RU05.docx) Requisitos de usuario 06 (SGATC-RU06.docx) |
| 2 | 15/05/25 | Linea Base 2 |  |
| 3 | 19/06/25 | Linea Base 3 |  |

### Control de la GCS

- Ejemplos de Solicitudes de cambio (1 por alumno)

- Proceso de Control de Cambios (De la Empresa ETB)

- Gráfica del proceso

- Tipos de estados de la Solicitud de cambio

- Ejemplos de reportes (3)

- Estados de la GCS

Figura: Gráficos de contribución por integrante de commits del repositorio

Figura: Gráficos de contribución por integrante de commits del repositorio

Figura : Gráfico de flujo de ramas en el repositorio

- Auditoria de la GCS

- Auditoria Fisica

Lista de Ítems que se encuentran en la línea base 3 de un  proyecto

- Auditoria Funcional

| Artefacto | Fecha de auditoria | Auditor | Estado: Cumple (✓) No cumple (✘) |
| --- | --- | --- | --- |
| RU01 - Procesar pedidos de reabastecimiento | 31/04/25 | Wong Portillo, Lenis Rossi | ✓ |
| RU02 - Gestionar usuarios y roles | 31/04/25 | Wong Portillo, Lenis Rossi | ✘ |
| RU03 - Controlar productos perecibles | 31/04/25 | Wong Portillo, Lenis Rossi | ✓ |
| RU04 - Registrar y auditar movimientos de inventario | 31/04/25 | Wong Portillo, Lenis Rossi | ✓ |
| RU05 - Registrar, actualizar y eliminar productos en el inventario | 31/04/25 | Wong Portillo, Lenis Rossi | ✓ |
| RU06 - Generar de reportes y dashboards | 31/04/25 | Wong Portillo, Lenis Rossi | ✘ |
| DLN - Documento de Lógica de Negocio | 16/05/25 | Wong Portillo, Lenis Rossi | ✘ |
| DAS - Documento de la Arquitectura de Software | 16/05/25 | Wong Portillo, Lenis Rossi | ✘ |
| DMBD - Documento del Modelado de Base de Datos | 16/05/25 | Wong Portillo, Lenis Rossi | ✓ |
| DUI - Documento de la User Interface | 16/05/25 | Wong Portillo, Lenis Rossi | ✘ |
| BFR01 - Código backend y frontend | 20/06/25 | Wong Portillo, Lenis Rossi | ✓ |
| BFR02 - Código backend y frontend | 20/06/25 | Wong Portillo, Lenis Rossi | ✘ |
| BFR03 - Código backend y frontend | 20/06/25 | Wong Portillo, Lenis Rossi | ✘ |
| DPS - Documento de Pruebas de Software | 20/06/25 | Wong Portillo, Lenis Rossi | ✓ |
| MU - Manual de Usuario | 20/06/25 | Wong Portillo, Lenis Rossi | ✘ |

- Gestión de Release y Entrega del Software

6.1 Gestión de Release (Cómo voy a hacer la entrega de los release de los clientes)

6.2 Entrega del Software (Pase a producción)

Proponer como hacen el pase a producción, actividades, herramientas, etc